SMLOUVA  O  DÍLO

„OBNOVA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V JESENICI“

1. Objednatel:	Obec Okrouhlá, IČO 00572691

Okrouhlá 47

350 02  Cheb

zastoupená Petrem Zetochou DiS., starostou obce

a

2. Zhotovitelem:	ART-LOG, s. r. o., IČ 26412241,

sídlem Čs. Lesů 327, 357 09 Habartov – Kluč,

zastoupena jednatelem Artem Naumenkem

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění je provedení akce „OBNOVA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V JESENICI“ na p. p. č. 470/21 k. ú. Jesenice u Chebu. Plnění akce obsahuje čištění, spárování, obnova písma zlatě, terénní úprava pod soklovými kameny a rozebrání a znovusesazení podstavce památníku.

II.

Dodací lhůta, doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v dohodnutých termínech:

- Zahájení prací: 01. 08. 2022.

Ukončení prací: 31. 08. 2022.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly dle ust. zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění na ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy ve výši max. 181.500,00 Kč včetně DPH. Její výše činí zálohově 60.000,00 Kč.

60.000,- Kč, slovy Šedesáttisíckorunčeských, dodavatel není plátce DPH.

2. Skutečná cena bude stanovena dle provedené práce při předání díla. Cena může po vzájemné dohodě být upravena dle skutečných cen materiálu a dle konečného rozhodnutí o použitém materiálu.

3. Případné změny, či doplnění proti požadavku stanovenému nabídce, musí být předem písemně dohodnuta.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu, a to na základě zálohové faktury

- při zahájení stavby či v průběhu stavby do výše maximálně 60% z celkové ceny díla.

2. Objednatel může uplatnit vůči zhotoviteli pozastávku až do výše 10% z celkové ceny do doby odstranění vad a nedostatků.

V.

Základní podmínky provádění díla

1. O všech skutečnost rozhodných pro plnění smlouvy je zhotovitel povinen průběžně informovat objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

VII.

Záruka jakosti

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 72 měsíců ode dne předání díla.

VIII.

Majetkové sankce

1. Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy za každý započatý týden prodlení.

2. Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti záloh, nebo konečné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.

2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran.

4. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Okrouhlé dne 21. 07. 2022

…………………………                                                                       …………………………………..

osoba oprávněná jednat                                                                 osoba oprávněná jednat

za objednatele                                                                                    za zhotovitele